Návrh zmluvných podmienok

uzatvorená v zmysle ustanovení § 536 a násl. Obchodného zákonníka  č.513/91 Zb. v platnom znení nasledovne :

I.

Zmluvné strany

- Objednávateľ: 		Mesto Banská Štiavnica

Zastúpený:        	            Mgr. Nadežda Babiaková, primátor mesta

Sídlo :                                     Radničné nám. 1, 969 01  Banská Štiavnica

IČO: 				00 320 501

DIČ : 				2021107308

Bankové spojenie: 		VÚB, a.s. Banská Štiavnica

Číslo účtu: 			SK53 0200 0000 0000 1452 5422

Zodpovedná osoba vo

veciach zmluvných:		Mgr. Nadežda Babiaková, JUDr. Emília Jaďuďová

Zodpovedná osoba vo

veciach technických:   	Ing. Juraj Chrenko Tel. č.:045/6949619, 0918/645634

e-mail: 	juraj.chrenko@banskastiavnica.sk

a

- Zhotoviteľ:

Zastúpený:

Sídlo :

Zápis :

IČO :

DIČ :

IČ DPH :

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

Telefón :

E-mail:

II.

Predmet zmluvy

1.    Na základe cenovej ponuky zhotoviteľa zo dňa .....2021, ktorá bola vybraná ako víťazná v procese    verejného obstarávania sa zhotoviteľ zaväzuje zrealizovať stavebné práce a dodávky pre „Oprava vojnových hrobov – obnova pamätníkov: Obnova Ústredného pamätníka SNP a osadenie tabule v Banskej Štiavnici v miestnej časti Počúvadlianske Jazero, Obnova Pamätníka popravených v SNP v Banskej Štiavnici v lokalite „Teplý potok“, Obnova Pamätníka pri ŽSR v Banskej Štiavnici, Obnova Pamätníka padlým vo svetovej vojne v Banskej Štiavnici v miestnej časti Banky“ v rozsahu zadania a oceneného výkazu výmer, ktorý tvorí  Prílohu č. 1 k tejto zmluve.

2.	 Objednávateľ sa zaväzuje riadne zhotovené dielo prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú cenu.

III.

Spôsob zhotovenia predmetu zmluvy.

- Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

Objednávateľ počas realizácie prác má právo kontrolovať dodávku stavebných prác    a materiálov a zhotoviteľa upozorniť na prípadné vady s požiadavkou ich odstránenia  v primeranej lehote.

2.	Osoby oprávnené konať za zmluvné strany, poverené vedením stavby, kontrolou        vykonaných prác, vedením stavebného denníka, vykonaním OBP a PO vlastných zamestnancov a zamestnancov subdodávateľov,  odovzdaním a prevzatím diela :

Za objednávateľa : Ing. Juraj Chrenko, 045/6949619,  0918/645634

Za zhotoviteľa :   ...................

3. 		Zhotoviteľ určuje ako stavbyvedúceho s povinnosťou viesť stavebný denník ....... Objednávateľ určuje ako občasný stavebný dozor Ing. Juraj Chrenko, poveruje ho tiež zapisovaním do stavebného denníka, potvrdzovaním vykonania stavebných prác, odovzdaním a prevzatím ukončených častí diela resp. celého diela.

4. 	Zhotoviteľ v plnej miere zodpovedá za riadenie stavby a poriadok na stavenisku, ako aj za 	bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb, ktoré sa s jeho vedomím a oprávnene zdržiavajú v priestore staveniska a zabezpečenie ich vybavenia ochrannými pracovnými pomôckami. Ďalej zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať hygienické predpisy a zabezpečiť stavbu z hľadiska bezpečnosti práce, požiarnej ochrany a životného prostredia. Tieto povinnosti zhotoviteľ nemá v prípade, pokiaľ z dôvodov na strane objednávateľa dôjde k prerušeniu vykonávania diela.

5. 		Všetky odborné práce musia vykonávať zamestnanci zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov, ktorí majú príslušnú kvalifikáciu.

6.	Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela dodržiavať všetky STN a bezpečnostné predpisy, všetky 	zákony a ich vykonávacie vyhlášky a podmienky stanovené vo vyjadreniach zainteresovaných orgánov štátnej správy, ktoré sú obsiahnuté v dokladovej časti projektu stavby,  ako aj v rozhodnutiach v správnom konaní, ktoré mu odovzdal objednávateľ a dotýkajú sa jeho činnosti. 	Zhotoviteľ sa zaväzuje v záujme dosiahnutia požadovanej kvality diela použiť na jeho zhotovenie len 	stavebné výrobky spĺňajúce podmienky zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov  č. 264/1999 Z. z. o certifikácii výrobkov v znení neskorších predpisov.  Príslušné doklady k týmto výrobkom predloží zhotoviteľ objednávateľovi ku kontrole pred ich zabudovaním, súhrnne pri odovzdaní a prevzatí diela.

7.	Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa na prevzatie prác, ktoré v ďalšom pracovnom postupe budú zakryté alebo sa stanú neprístupnými resp. k prácam, ktoré si v stavebnom denníku vyhradí stavebný dozor objednávateľa. Výzva musí byť doručená najmenej  5  dní vopred.

8.	Zodpovednosť za prípadnú škodu, ktorá vznikne na diele činnosťou zhotoviteľa alebo 	vyššou mocou v priebehu realizácie znáša zhotoviteľ. Objednávateľ škody na diele znáša v prípade, pokiaľ došlo z dôvodov na jeho strane k prerušeniu vykonávania diela.

9.	Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, riadnou realizáciou prác. Zhotoviteľ odovzdá dielo objednávateľovi a objednávateľ je povinný riadne ukončené dielo bez vád a nedorobkov prevziať. Objednávateľ môže prevziať i dielo, ktoré má drobné vady a nedorobky, 	nebrániace jeho riadnemu užívaniu.

10.	Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť objednávateľovi najneskôr 7 dní vopred, kedy bude dielo pripravené na odovzdanie. Objednávateľ je povinný najneskôr do 3 dní od termínu stanoveného 	zhotoviteľom,  začať preberacie konanie a riadne v ňom pokračovať.

11.	Zhotoviteľ je povinný pripraviť a predložiť objednávateľovi pred začatím preberacieho konania  potrebné doklady,  najmä:

a) zoznam materiálov a zariadení, ktoré sú súčasťou odovzdávanej dodávky, vrátane atestov, certifikátov a vyhlásení o zhode,

b) zápisnice a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov,

c) zápisnice o preverení prác a konštrukcií v priebehu stavebnomontážnych prác zakrytých,

d) ostatné doklady podľa príslušných STN,

e) stavebné denníky,

f) potvrdenia o uložení odpadov.

12.	Zmluvné strany pri odovzdaní a prevzatí spíšu zápisnicu o odovzdaní a prevzatí, ktorá bude 	podpísaná oboma zmluvnými stranami. V zápisnici musí objednávateľ výslovne prehlásiť, či dielo preberá alebo nie a pokiaľ nie, z akých dôvodov.

13.	Dielo bude zhotoviteľom odovzdané a objednávateľom prevzaté aj v prípade, že v zápise o 	odovzdaní a prevzatí budú uvedené vady a nedorobky, ktoré samy osebe ani v spojení s inými 	nebránia plynulej a bezpečnej prevádzke (užívaniu). Tieto zjavné vady a nedorobky musia byť uvedené v zápise o odovzdaní a prevzatí diela so stanovením termínu ich odstránenia.

14.	Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených  	dokumentáciou, touto zmluvou a obecne záväznými technickými normami a predpismi.

Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti projektu.

IV.

Čas plnenia

1.		Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v dohodnutom čase :

termín začatia prác:  ...........

termín ukončenia vykonávania diela: 29.10.2021

2.	Čas plnenia sa predĺži o čas prekážok na strane objednávateľa, uvedených v ďalších ustanoveniach tejto zmluvy. Čas plnenia tejto zmluvy sa rovnako predĺži o čas takých nepriaznivých klimatických 	podmienok, ktoré bránia vykonávaniu diela bežným projektom predpokladaným alebo pre vykonávané práce obvyklým technologickým postupom. Predpokladom pre spočítanie lehoty 	plnenia je najmenej záznam oprávneného zástupcu ktorejkoľvek zmluvnej strany, osvedčujúci 	existenciu nepriaznivých klimatických podmienok v tom ktorom konkrétnom dni plnenia podľa tejto zmluvy.

3.	Dokončením stavby sa pre potreby tejto zmluvy rozumie spôsobilosť diela pre úspešné ukončenie 	preberacieho konania, vrátane odovzdania dokladov potvrdzujúcich kvalitu a technické parametre diela (revízne správy, atesty a certifikáty, doklady o likvidácii odpadov,  doklady o zhode zabudovaných výrobkov).

4.	V prípade omeškania objednávateľa v plnení záväzkov, vyplývajúcich zo zmluvy z dôvodov 	nevyhnutnosti vykonávania prác, ktoré neboli uvedené vo výkaze výmer resp. zmenil sa ich rozsah, zmluvné strany dodatkom k zmluve dohodnú nový termín dokončenia predmetu zmluvy. Počas omeškania objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia, ktorým sa rozumie aj riadne financovanie a platenie diela, nie je zhotoviteľ v omeškaní so splnením záväzku.

5.	Prípadné dokončenie a prevzatie prác pred termínom dohodnutým v tejto zmluve je podmienené súhlasom objednávateľa.

6.	V prípade prerušenia prác z dôvodu na strane objednávateľa, alebo z dôvodu pôsobenia vyššej moci, zmluvné strany dohodnú nový termín dokončenia predmetu zmluvy, pričom predĺženie lehoty plnenia bude primerané k dobe, na ktorú bolo treba vykonávanie prác prerušiť.

V.

Spolupôsobenie objednávateľa a zhotoviteľa.

1.	Objednávateľ odovzdá stavenisko zhotoviteľovi zápisnične, priestorovo vymedzené.

2.		Zhotoviteľ zodpovedá za stavenisko a všetky stavebné konštrukcie  a rozvody inžinierskych sietí prevzaté od objednávateľa pri preberaní staveniska  po celú dobu realizácie stavby, až do  jej zápisničného odovzdania.

3.	Pri odovzdaní staveniska objednávateľ zhotoviteľovi odovzdá

- 	existujúcu dokumentáciu

-	prislúchajúce rozhodnutia orgánov štátnej správy týkajúce sa činnosti na 				predmetnom diele (pokiaľ sú k dispozícii)

4.	Lokalitu na odvoz a uskladnenie vybúranej sute a zeminy je nutné zabezpečiť v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. Zákon o odpadoch. Stavebný denník bude vedený podľa § 46 d/ Stavebného zákona č. 50/1976 Zb.  v platnom znení.

5.	V prípade potreby objednávateľ  v rámci svojich možností poskytne  skladové priestory na 	uskladnenie materiálu . Priestory zhotoviteľ vráti v takom stave ako ich prevzal.

6.	Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník odo dňa odovzdania staveniska a mať ho trvale 	dostupný na stavbe počas pracovného času. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník a zapisovať 	v ňom všetky náležitosti podstatné pre vykonávanie diela.

7.	Objednávateľ sa zaväzuje pravidelne, minimálne však 1x týždenne na zápisy v stavebnom denníku reagovať. Denné záznamy v stavebnom denníku musia obsahovať náležitosti v zmysle stavebného 	zákona.

VI.

Cena plnenia a platobné podmienky

1.	Cena za dielo je výsledkom verejného obstarávania a je stanovená podľa   zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách a platná pri splnení kvalitatívnych a dodacích podmienok, určených projektom stavby a STN, pri dodržaní bežných technologických postupov 	a bezpečnostných predpisov, materiálov a technologických častí v I. kvalitatívnej triede vo výške :

Cena bez DPH :		€

DPH 20 % :			€

Celková cena diela:		€

Slovom :

Cena za zhotovenie diela stanovená v bode 1 tohto článku je doložená podrobnou kalkuláciou zhotoviteľa (položkovitým rozpočtom) a je uložená 2x u objednávateľa a 1x u zhotoviteľa. 	Položkovitý rozpočet tvorí ako príloha č.1 k tejto zmluve jej nedeliteľnú súčasť.

2.		V prípade, že sa pri zhotovovaní diela podľa tejto zmluvy vyskytne potreba realizácie naviac prác, ktoré v pôvodnom oceňovanom výkaze výmer neboli zahrnuté, môže zhotoviteľ tieto práce 	realizovať a účtovať len vtedy, ak ich objednal a schválil objednávateľ písomne vrátane ceny a to minimálne zápisom v stavebnom denníku. Zhotoviteľ takéto investorom požadované,  prípadne vyvolané naviac práce odsúhlasené  stavebným dozorom ocení jednotkovými cenami uvedenými v položkovitom rozpočte, a v prípade potreby vzniku nových položiek, zhotoviteľ 	ich ocení do výšky  ekonomicky oprávnených nákladov.

3.	Prípadné obmedzenie zmluvne dojednaného rozsahu prác na základe požiadaviek objednávateľa bude v prípade ich zazmluvneného nevykonania z ceny diela odpočítané a to v rozsahu, v akom boli zahrnuté do rozpočtu.

4.	Objednané naviac práce, menej práce, termín vykonania naviac prác a cenu (±) sú zmluvné strany 	povinné premietnuť do základnej zmluvy o dielo dodatkom k ZoD.

5.	Zhotoviteľ je povinný pred vystavením konečnej faktúry vyhotoviť súpis vykonaných prác a predložiť ho objednávateľovi na odsúhlasenie.  Odsúhlasený  súpis bude súčasťou faktúry.

Splatnosť faktúry bude do 30 dní od jej doručenia objednávateľovi.

6.		Drobné zmeny a doplnky vyplývajúce z operatívnych potrieb pri realizácii diela budú dojednávané formou zápisu do stavebného denníka a s výkazom výmer prác budú podkladom pre fakturáciu po 	odsúhlasení objednávateľom a projektantom  a dodatku k ZoD.

7.	Faktúra – originálny písomný doklad musí spĺňať náležitosti daňového a účtovného dokladu 	v jednom a musí obsahovať originálny podpis vystavujúcej strany s týmito údajmi:

a) označenie, že ide o faktúru

b) IČO oboch zmluvných strán

c) náležitosti podľa § 71 ods. 2 zák. č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov

d) číslo objednávky alebo zmluvy (vrátane platných dokladov)

e) deň vystavenia faktúry

f) deň odoslania faktúry

g) termín splatnosti faktúry

h) konštantný symbol

i) formu úhrady

j) výšku plnenia celkom

k) sumu k úhrade

l) meno, podpis a telefonické spojenie zodpovedného zamestnanca vystavovateľa

m) pečiatku vystavovateľa faktúry

n) miesto výkonu prác.

8.	V prípade, že zhotoviteľ odovzdá dielo s drobnými vadami a nedorobkami, ktoré sú uvedené v protokole o odovzdaní a prevzatí diela, zadrží objednávateľ z čiastky, uvedenej v konečnej faktúre 10% z celkovej ceny diela do doby odstránenia všetkých vád a nedorobkov. Z uvedenej sumy je 	objednávateľ oprávnený si uspokojiť svoje prípadné nároky voči zhotoviteľovi,  ktoré mu vyplývajú z tejto zmluvy. Objednávateľ uvoľní zo zadržanej čiastky z konečnej faktúry 10% z ceny diela do 7 pracovných dní od dátumu podpísania zápisu o odstránení všetkých vád a nedorobkov.

9.	V prípade, že dôjde k zrušeniu alebo odstúpeniu od tejto zmluvy z dôvodu na strane 	objednávateľa, budú zmluvné strany postupovať spôsobom dojednaným v ďalších ustanoveniach tejto zmluvy.

10.	Faktúra musí byť vystavená v origináli.

11.	Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi zálohu na zabezpečenie materiálu vo výške 15 000,- eur na základe riadne vystavenej faktúry.

VII.

Záručná doba za zrealizované dielo.

- Záručná lehota na dielo zrealizované zhotoviteľom je 60 mesiacov  a začína plynúť odovzdaním a prevzatím diela. Záručná lehota však neplynie v čase, počas ktorého objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady diela, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ. Záručná lehota na materiál a na výrobky, ktoré sú súčasťou diela, ale zhotoviteľ nemôže ovplyvniť ich dĺžku záruky, bude podľa lehoty uvedenej výrobcom na záručnom liste, najmenej však 24 mesiacov.

2.	Záruka sa vzťahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti a údržby diela objednávateľom resp. užívateľom. Záruka sa nevzťahuje na prípady násilného poškodenia diela resp. poškodenia živelnou pohromou.

VIII.

Zodpovednosť za vady, sankcie

1.	Zhotoviteľ zodpovedá za vady vzniknuté na diele ním zrealizovanom, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania, ako aj za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí diela v rozsahu § 560 – 562 Obchodného 	zákonníka,  a ktoré vznikli z dôvodu porušenia povinností zhotoviteľa.

2.	Zhotoviteľ sa zaväzuje prípadné vady ním zrealizovaného diela bezplatne odstrániť bez zbytočného odkladu po uplatnení oprávnenej reklamácie objednávateľom resp. budúcim užívateľom diela v dohodnutých lehotách.

3.	V prípade vzniku škody  budú zmluvné strany postupovať pri je náhrade v súlade s ustanoveniami § 373 – 386 Obchodného zákonníka.

4.	Pokiaľ sa počas záručnej doby vyskytne vada na zhotoviteľom zrealizovanom diele, objednávateľ je povinný bez zbytočného odkladu po zistení vady uplatniť jej písomnú reklamáciu u zhotoviteľa. V reklamácii musí byť vada popísaná a musí byť uvedené, ako sa vada prejavuje.

5.	Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú reklamované vady odstraňovať. O presnom časovom postupe odstraňovania záručných vád sa zmluvné strany dohodnú písomne.

6.	Ak sa preukáže, že v sporných prípadoch objednávateľ reklamoval neoprávnene, t. j. že ním 	reklamovaná vada nevznikla vinou zhotoviteľa, a že sa na ňu nevzťahuje záruka resp. že vadu spôsobil nevhodným užívaním diela objednávateľ alebo užívateľ, je objednávateľ povinný uhradiť zhotoviteľovi všetky náklady vzniknuté s odstraňovaním vady.

7.	Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov a vecí 	poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej odbornej starostlivosti 	nemohol zistiť ich nevhodnosť, alebo na nevhodnosť objednávateľa upozornil a ten na ich použití trval.

8.	Ak zhotoviteľ nenastúpi k odstráneniu oprávnene reklamovanej vady v dohodnutom termíne, je objednávateľ oprávnený poveriť odstránením vady inú odbornú organizáciu –firmu. Všetky takto vzniknuté náklady je zhotoviteľ povinný objednávateľovi uhradiť a to do výšky ceny porovnateľných 	prác za porovnateľných obchodných podmienok, ako by ich vykonával zhotoviteľ.

IX.

Ostatné ustanovenia.

1.	Miestom dodania predmetu obstarávania je .........................k.ú. Banská Štiavnica.

2.	Objednávateľ neposkytuje miesto napojenia vody a elektrickej energie.

3.		Objednávateľ osobitne uhradí zhotoviteľovi všetky preukázateľné náklady súvisiace s odstránením nepredvídaných prekážok, ktoré sa vyskytnú na stavenisku, okrem prekážok, ktoré zavinil zhotoviteľ. Súčasne budú dodatkom k zmluve upravené všetky ustanovenia zmluvy súvisiace s výskytom a odstránením nepredvídanej prekážky vopred odsúhlasenej stavebným dozorom objednávateľa.

4.	Ak objednávateľ alebo orgán na to oprávnený dá príkaz na prerušenie prác, súvisiacich s plnením záväzku, zhotoviteľ je povinný tento príkaz akceptovať a uschovať všetko, čo pripravil na plnenie záväzku.

5.	Objednávateľ je povinný uhradiť zhotoviteľovi náklady účelne vynaložené v súvislosti s prerušením, 	ktoré bolo spôsobené z dôvodov mimo zhotoviteľa.

6.	Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť zmluvné strany, napr. vojna, mobilizácia, povstanie, živelné pohromy. Za vyššiu moc sa 	považujú aj poveternostné podmienky znemožňujúce riadne plnenie zmluvy bežným technologickým spôsobom.

7.	Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným do 3 mesiacov od vyskytnutia sa vyššej moci, strana, 	ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú stranu o úpravu zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene a času plnenia. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc, právo zmluvu vypovedať. Výpoveď musí byť písomná, zdôvodnená a doručená druhej strane. Výpovedná lehota  je 1 mesiac  a začína plynúť od prvého dňa   mesiaca  nasledujúceho  po doručení  výpovede.

8.	Ak sa porušenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou považuje v zmysle tejto zmluvy alebo 	v zmysle § 345 Obchodného zákonníka za podstatné porušenie zmluvy, môže oprávnená strana od zmluvy odstúpiť, pokiaľ to oznámi písomne druhej zmluvnej strane bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní po tom, ako sa o porušení dozvedela.

9.	Pre určenie lehoty je rozhodujúci dátum poštovej pečiatky odoslania oznámenia.

10.	Ak oprávnená strana oznámi druhej strane, že na splnení zmluvných povinností naďalej trvá, alebo nevyužije v lehote právo od zmluvy odstúpiť, môže od zmluvy odstúpiť len spôsobom pre nepodstatné porušenie zmluvy v zmysle § 345 ods.3  Obchodného zákonníka.

11.	Ak oprávnená strana v lehote na odstúpenie od zmluvy podľa čl.IX./7. stanoví na dodatočné plnenie dodatočnú lehotu, vzniká jej právo odstúpiť od zmluvy rovnakým spôsobom ako je uvedený v čl.IX./7. a to do 15 dní po márnom uplynutí dodatočnej lehoty na plnenie.

12.	Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká a účastníci  sú povinní  vydať si všetko , čo podľa zmluvy prijali.

13.	Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy, okrem nárokov na náhradu spôsobenej škody (vyjmúc prípad nárokov zhotoviteľa na náhradu škody, pokiaľ 	k odstúpeniu od zmluvy došlo z dôvodov na strane zhotoviteľa) a nárokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zákonné sankcie. Po zániku zmluvy si zmluvné strany vysporiadajú vzťahy dohodou a zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi rozostavané dielo v stave, v akom sa ku dňu odstúpenia od 	zmluvy nachádza. Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi spolu s rozostavaným dielom aj :

a) atesty, osvedčenia, záručné listy a pod. týkajúce sa zrealizovanej časti diela

b) Objednávateľ rozostavané zmluvné dielo v tomto stave prevezme a zaplatí.

14.	O odovzdaní a prevzatí nedokončeného, rozostavaného diela spíšu poverení zástupcovia zmluvných strán protokol. Protokol bude predovšetkým obsahovať tieto náležitosti :

a) zhodnotenie rozsahu odovzdávanej časti zmluvného diela

b) súpis odovzdávaných dokladov

c) zoznam častí zmluvného diela, na ktoré zhotoviteľ poskytne objednávateľovi

d) záruku a dĺžku jej trvania

e) dátum a podpisy oprávnených zástupcov

f) ocenenie vykonaných prác a dodávok, z toho osobitne sa uvedie zaplatená čiastka 	a zostatok k úhrade

15.	Vysporiadanie pohľadávok z titulu odstúpenia od zmluvy :

a) časť diela zhotoveného do odstúpenia od zmluvy zostáva vlastníctvom objednávateľa,

b) prípadné preddavky poskytnuté do odstúpenia od zmluvy vysporiada zhotoviteľ faktúrou, ktorá bude mať náležitosti daňového dokladu a vyhotoví ju ku dňu  odovzdania časti vybudovaného diela. Pre fakturáciu platia ustanovenia čl. V. tejto zmluvy.

c) finančné rozdiely uhradia zmluvné strany do 14 dní od obdržania faktúry objednávateľom

16.	V prípade ukončenia zmluvy objednávateľom z iného dôvodu než je porušenie zmluvných povinností zo strany zhotoviteľa, objednávateľ uhradí zhotoviteľovi všetky preukázateľné náklady spojené so včasným plnením predmetu tejto zmluvy od dátumu jej podpísania, a to aj náklady uskutočnené ešte pred začatím plynutia termínu plnenia.

17.	Zhotoviteľ má právo na náhradu predpokladanej straty a ušlého zisku, plynúceho z riadneho plnenia zmluvy v prípade ukončenia zo strany objednávateľa podľa čl. IX./ods.15, len do výšky , ktorú účtovne preukáže, resp. do výšky  minimálne však  100 € na každý deň dohodnutej doby realizácie.

X.

Zmluvné pokuty

1.	V prípade, že zhotoviteľ nedodrží čas plnenia dohodnutý v tejto zmluve, objednávateľ má právo 	účtovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny nezrealizovanej časti predmetu plnenia za každý deň omeškania.

2.		V prípade, že zhotoviteľ nedodrží lehotu dojednanú podľa  čl. VIII./2. tejto zmluvy na odstránenie oprávnene reklamovaných vád diela objednávateľom alebo užívateľom, je objednávateľ oprávnený požadovať zmluvnú pokutu vo výške 15 € za každý deň omeškania.

3.		Zmluvné pokuty dojednané touto zmluvou hradí povinná strana nezávisle na tom, či a v akej výške 	vznikne v tejto súvislosti škoda, ktorú je možné vymáhať samostatne.

XI.

Záverečné ustanovenia

1.	Túto zmluvu je možné zmeniť alebo zrušiť len písomnými dodatkami k nej, podpísanými 	oprávnenými zástupcami zmluvných strán. To sa týka predovšetkým prípadov obmedzenia rozsahu diela alebo jeho rozšírenia nad rámec tejto zmluvy. V oboch prípadoch je predchádzajúca zmena zmluvy nevyhnutnou podmienkou, bez splnenia ktorej nie je možné požadovať zmenu ceny.

2.	V prípade, že obstarávateľ nebude mať zdroje na plynulé financovanie stavby, upraví sa dodatkom k zmluve začiatok stavby a ukončenie stavby.

3.	Táto zmluva je dôverná. Jej účastníci sa zaväzujú nezverejňovať ani iným spôsobom nesprístupniť skutočnosti, ktoré sa pri jej uzatváraní alebo plnení dozvedia o druhej zmluvnej strane a to minimálne po čas 5 rokov odo dňa ukončenia diela.

4.	Táto zmluva je vyhotovená v 5 vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ dostane 3 vyhotovenia  a  zhotoviteľ  2 vyhotovenie.

5.	Pokiaľ nebolo v zmluve dohodnuté niečo iné, riadia sa právne vzťahy a pomery zo zmluvy 	vyplývajúce a vznikajúce obchodným zákonníkom.

6.	Zmluva nadobúda platnosť dohodou strán o celom jej obsahu, účinnou sa stane podpísaním oboma účastníkmi.

7.	Nedeliteľnými súčasťami tejto zmluvy ako jej prílohy sú :

a) príloha č.1  ponukový rozpočet (ocenený výkaz výmer)

V  Banskej Štiavnici, dňa				             V  Banskej Štiavnici,  dňa

........................................................                                         ........................................................

Mgr. Nadežda Babiaková

primátorka mesta